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KẾ HOẠCH 

Xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” Năm 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình số 10/CTr-LĐLĐ ngày 01/6/2012 về xây dựng Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu :

1. Hỗ trợ, giúp đỡ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng có điều kiện để xây dựng, sửa chữa nhà ở. 

2.Triển khai việc xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên CNVCLĐ thực hiện đúng theo Quy chế về tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn Quảng Ngãi” ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-LĐLĐ ngày 01/6/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. 
II. Số lượng, mức hỗ trợ, thời gian triển khai thực hiện :

1. Số lượng : Trong năm 2013, Hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà và sửa chữa 20 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ đặc biệt khó khăn về nhà ở (Có danh sách kèm theo). 
2. Mức hỗ trợ :

-  Xây dựng mới :  40.000.000đ/nhà (Bốn mươi triệu đồng)
-  Hỗ trợ để sửa chữa :  20.000.000đ/nhà (Hai mươi triệu đồng)
(Ngoài mức hỗ trợ trên, tuỳ theo khả năng của đơn vị tài trợ, hỗ trợ có thể tăng mức hỗ trợ xây dựng mới cho các trường hợp cụ thể do đơn vị tài trợ, hỗ trợ yêu cầu) 
3. Thời gian triển khai thực hiện :

- Tháng 4/2013 : Triển khai Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trong năm 2013 tiến hành khảo sát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi về Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh.

- Tháng 5/2013 : LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra (nếu thấy cần thiết); xét, quyết định đối tượng và mức hỗ trợ giao cho các đơn vị được phân bổ để chuẩn bị các điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.

- Từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2013 các đơn vị tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà. Chậm nhất đến cuối tháng 10/2013 các đơn vị phải hoàn thành các thủ tục để thanh quyết toán.
Trên đây là kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2013, đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất triển khai thực hiện đạt kết quả. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời phản ảnh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật)./.



	Nơi nhận:
- Ban Dân vận tỉnh uỷ 
 để 



- Ban CS-PL Tổng LĐ    biết
- TT LĐLĐ tỉnh
- Các ban LĐLĐ tỉnh

- LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành và tương đương;  CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; 
- Lưu Ban CS-PL, VP LĐLĐ tỉnh.

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Ngô Thị Kim Ngọc 


DANH SÁCH

Các đơn vị được phân bổ xây dựng Nhà ở “Mái ấm Công đoàn”

(Kèm theo Kế hoạch số 08 /KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 4 năm 2013)

	TT
	Tên đơn vị
	Số lượng

	I. 
	HỖ TRỢ XÂY MỚI : 10 nhà

	1
	LĐLĐ huyện Tư Nghĩa
	01 nhà

	2
	LĐLĐ huyện Đức Phổ
	01 nhà

	3
	LĐLĐ huyện Mộ Đức
	01 nhà

	4
	LĐLĐ huyện Nghĩa Hành
	01 nhà

	5
	LĐLĐ huyện Bình Sơn
	01 nhà

	6
	LĐLĐ Tây Trà
	01 nhà

	7
	LĐLĐ Trà Bồng
	01 nhà

	8
	Công đoàn Khu Công Nghiệp
	01 nhà

	9
	Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quất
	01 nhà

	10
	CĐCS Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Thiên Tân
	01 nhà

	II
	HỖ TRỢ SỬA CHỮA : 20 nhà

	1
	LĐLĐ thành phố Quảng Ngãi
	02 nhà

	2
	LĐLĐ huyện Ba Tơ 
	01 nhà

	3
	LĐLĐ huyện Sơn Tây
	01 nhà

	4
	LĐLĐ huyện Sơn Hà
	01 nhà

	5
	LĐLĐ huyện Lý Sơn
	01 nhà

	6
	LĐLĐ huyện Minh Long
	01 nhà

	7
	LĐLĐ huyện Sơn Tịnh
	02 nhà

	8
	 Công đoàn Ngành Y tế
	02 nhà

	9
	Công đoàn Ngành Giáo Dục
	02 nhà

	10
	Công đoàn Viên Chức
	02 nhà

	11 
	Công đoàn Ngành NN và PT nông thôn
	02 nhà

	12
	Công đoàn Ngành Giao thông vận tải
	01 nhà

	13
	Công đoàn Công ty CP đường 
	02 nhà


